PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
PUC Minas Virtual
Pós-graduação Lato Sensu em Engenharia de Software

Trabalho de Conclusão de Curso
Cidade Digital

Camila Martins Maschion

São Paulo
<Janeiro/2022>

# Trabalho de Conclusão de Curso
Sumário

## Cronograma de trabalho

Datas		Atividade / Tarefa	Produto / Resultado
De	Até
17 / 08 / 21	18 / 08 / 21	1. Entendimento geral do escopo, atividades do projeto e criação do cronograma	Definição do tema do trabalho.
19 / 08 / 21	20 / 08 / 21	2. Leitura de documentação de roteiro e escopo do TCC.	Esboço de planejamento de atividades.
24 / 08 / 21	25 / 08 / 21	3. Diagrama de casos de uso	Diagrama de casos de uso de todo o sistema.
28 /08 / 21	31/ 08 / 21	4. Requisitos não funcionais	Lista de requisitos não funcionais.
07 / 09 / 21	08 / 09 / 21	5. Protótipo navegável	Protótipo Figma
28 / 09 / 21	30 / 09 / 21	6. Diagrama de classes de domínio	Diagrama de classes de domínio criado
10 / 10 / 21	15 / 10 / 21	7. Modelos de Componentes	Diagrama de componentes e descrição de componentes
20 / 10 / 21	25 / 10 / 21	8. Modelo de implantação	Diagrama de modelo de implantação
26 / 10 / 21	27 / 10 / 21	9. Planos de testes	Plano de testes dos 3 casos de uso.
01 / 11 / 21	02 / 11 / 21	10.Desenvolvimento da lista de pontos de função e preenchimento da planilha	Planilha com pontos de função de todo o sistema.
05 / 12 / 21	05 / 12 / 21	11. Revisão e ajustes	Github criado para armazenamento do projeto.
15 / 01 / 22	18 / 01 / 22	12. Revisão e ajustes	Atualização do protótipo navegável e atualização do github.
__ / __ / __	__ / __ / __	13.
__ / __ / __	__ / __ / __	14.
__ / __ / __	__ / __ / __	15.
__ / __ / __	__ / __ / __	16.
__ / __ / __	__ / __ / __	17.
__ / __ / __	__ / __ / __	18.

## Diagrama de casos de uso
## Requisitos não-funcionais

- A aplicação deve conter acessibilidade de forma que todas as informações possam ser lidas via aplicativos de leitura de tela;
- A aplicação deve conter um modo que facilite o uso para pessoas daltônicas.
- A aplicação deve responder as requisições do usuário em no máximo 1000 milissegundos;
- A aplicação deve comportar 50% da população online ao mesmo tempo.
- A aplicação deve executar em plataforma Android e iOS, tanto em smartphones quanto em tablets;
- A aplicação deve ser responsiva em todos os tamanhos de tela de forma que o layout não seja afetado;
- As informações dos usuários devem estar asseguradas conforme a Lei Geral de Proteção de Dados;
- A aplicação deve garantir funcionamento 24 horas por dia, 7 dias da semana durante 365 dias do ano;
- A aplicação deve garantir um canal seguro para troca de requisições entre as aplicações Android e iOS de forma segura e encriptada.
## Protótipo navegável do sistema
Protótipo navegável em formato AVI:
Link: Protótipo navegável
Link: GitHub

## Diagrama de classes de domínio

## Modelo de componentes

### Padrão arquitetural
O padrão arquitetural escolhido para o desenvolvimento da aplicação é o MVC para as APIs e MVVM para o Android. As tecnologias utilizadas na implementação serão: ASP.NET Core, Entity Framework, SQL Server, RabbitMQ, Kubernetes, Elasticsearch, Kibana, Logstash, Android SDK, Retrofit e SQLite.

### Diagrama de componentes

### Descrição dos componentes

Número	Componente	Descrição
	App Android	Aplicativo para plataforma Android para acessar os serviços do Cidade Digital.
	App iOS	Aplicativo para plataforma iOS para acessar os serviços do Cidade Digital.
	API Gateway	Componente de gerenciamento de apis que fica entre o cliente e a coleção de serviços.
	Load Balancer	Recurso utilizado para aumentar a disponibilidade dos componentes acessados.
	API Cidade Digital	Componentes utilizados para expor as operações que serão invocadas por outros módulos e clientes do sistema.
	Base de Dados	Componente utilizado para armazenar os dados da aplicação.
	Message Broker	Componente utilizado para realizar integração entre serviços de forma assíncrona.
	Logs	Componentes utilizados para indexar, armazenar e visualizar logs da aplicação.
	Cache	Recurso utilizado para diminuir a latência das requisições.

## Diagrama de implantação

## Plano de Testes
Número	Caso de uso	Objetivo do caso de teste	Entradas	Resultados esperados
	Listar minhas solicitações.	Exibir todas as solicitações do usuário.	- Clicar em “Minhas Solicitações” na tela principal .	A lista de solicitações deve ser exibida com a informação de data do registro e status da solicitação.
	Adicionar nova solicitação.	Inserir nova solicitação no sistema	- Clicar em “Minhas Solicitações” na tela principal . / - Clicar no botão / para adicionar nova solicitação. / - Selecionar o tipo de solicitação através do “dropdown” / - Inserir a descrição da solicitação e clicar no botão ENVIAR.	Deve ser gerado um número de protocolo com a mensagem “Sua solicitação foi registrada com sucesso. Seu protocolo é: XXXXXXXXXX-XXXX”.
	Gerar segunda via de IPTU.	Gerar uma segunda via de boleto do IPTU.	- Clicar no botão “Consultar Impostos” na tela principal. - Clicar no botão “Emitir 2° IPTU” e inserir os dados nos campos. / - Clicar no botão “Gerar 2ª via”.	Deve aparecer uma mensagem “Segunda via de IPTU emitida com sucesso, verifique seu e-mail. Seu protocolo é: XXXXXXXXXX-XXXX”

## Estimativa de pontos de função

Link do repositório https://github.com/CaMaschion/cidade-digital - planilha de estimativa de pontos de função.